# Hướng dẫn chuyển Firebase sang project mới

Dự án: METTA Academy (React + Vite + Firebase, deploy Vercel). Mục tiêu: chuyển toàn bộ Firebase sang một project mới thuộc tài khoản Google khác, GIỮ NGUYÊN 100% dữ liệu hiện có.

Người nhận: Dev · Kèm script: scripts/migrate-firestore.mjs

## Mục lục

# 0. Phạm vi cần chuyển

App dùng đồng thời Firestore + Authentication (email/mật khẩu) + Storage (Media Library) → phải migrate cả 3, kèm rules/indexes và đổi cấu hình.

| Mảng | Dữ liệu cần giữ | Cách chuyển |
| --- | --- | --- |
| Firestore | leads, leadActivities, appointments, callLogs, appNotifications, salesManualTasks, users, pages, pageSections, appConfig, blogPosts, các config… | Script copy giữ nguyên ID (scripts/migrate-firestore.mjs) hoặc gcloud export/import |
| Authentication | Tài khoản admin/sales (email + mật khẩu) — UID phải giữ nguyên vì doc users/{uid} & phân quyền dựa vào UID | firebase auth:export → auth:import (kèm hash params) |
| Storage | File Media Library upload qua app (đường dẫn media/…) | gsutil rsync giữa 2 bucket |
| Rules + Indexes | firestore.rules, 8 composite index, storage.rules | firebase deploy --only firestore,storage --project <MỚI> |
| Config (env) | VITE_FIREBASE_* (client) + FIREBASE_* (server) | Đổi ở .env (local) và Vercel → Environment Variables |

KHÔNG ảnh hưởng / giữ nguyên: Vercel Blob (snapshot CMS public), Stringee (call center), Meta CAPI, LMS — đây không phải Firebase.

# 1. Chuẩn bị (trên Console + máy dev)

- Tạo project Firebase mới bằng tài khoản Google mới. Bật Firestore (chọn cùng region với project cũ, vd asia-southeast1), Authentication (bật provider Email/Password), Storage.

- Lấy config web mới: Project settings → General → Your apps (Web) → copy apiKey, authDomain, projectId, storageBucket, messagingSenderId, appId.

- Tạo service account key MỚI: Project settings → Service accounts → Generate new private key → tải file .json. (Bí mật — không commit, không gửi qua chat.)

- Cũng tải service account key CŨ (project hiện tại) để chạy script copy.

- Lấy hash mật khẩu project cũ: project cũ → Authentication → menu ⋮ → "Password hash parameters" (copy signer key, salt separator, rounds, mem cost).

- Cài công cụ: Node (đã có), firebase-tools (dùng qua npx), và gcloud/gsutil (cho phần Storage — cài Google Cloud SDK).

# 2. Migrate dữ liệu

## 2.1. Authentication (users)

Export từ project cũ rồi import vào project mới — giữ nguyên UID và mật khẩu:

npx firebase-tools auth:export users.json --project <PROJECT_CŨ>

npx firebase-tools auth:import users.json --project <PROJECT_MỚI> \

--hash-algo=scrypt \

--hash-key=<SIGNER_KEY> \

--salt-separator=<SALT_SEPARATOR> \

--rounds=<ROUNDS> \

--mem-cost=<MEM_COST>

- Vì sao cần hash params: để mật khẩu cũ vẫn đăng nhập được. UID được giữ nguyên (quan trọng — doc users/{uid} và phân quyền dựa vào UID).

- Đảm bảo project mới đã bật provider Email/Password trước khi import.

## 2.2. Firestore (script copy — khuyên dùng)

Dùng script scripts/migrate-firestore.mjs (đã kèm trong repo). Đặt 2 file key ngoài git, rồi chạy:

# 1) Chạy thử (chỉ đếm, không ghi) để xem có bao nhiêu doc:

node scripts/migrate-firestore.mjs --old ./key-old.json --new ./key-new.json --dry-run

# 2) Chạy thật (copy giữ nguyên ID + subcollection):

node scripts/migrate-firestore.mjs --old ./key-old.json --new ./key-new.json

# (tùy chọn) chỉ copy vài collection:

node scripts/migrate-firestore.mjs --old ./key-old.json --new ./key-new.json --only leads,appointments

- Script tự liệt kê toàn bộ collection gốc, copy đệ quy cả subcollection, ghi theo batch, set() theo ID nên chạy lại nhiều lần an toàn (ghi đè).

- Collection rất lớn (>100k docs): dùng managed export/import thay vì script: gcloud firestore export gs://BUCKET (project cũ) → gcloud firestore import gs://BUCKET/PATH (project mới, cấp quyền cho service account đọc bucket).

## 2.3. Storage (Media Library)

gsutil -m rsync -r gs://<BUCKET_CŨ>.appspot.com gs://<BUCKET_MỚI>.appspot.com

- CẢNH BÁO link ảnh: URL ảnh Media Library (getDownloadURL) đã lưu trong Firestore trỏ tới BUCKET CŨ. Sau khi đổi sang bucket mới, URL cũ vẫn trỏ bucket cũ → nên GIỮ project cũ sống thêm một thời gian, hoặc upload lại ảnh quan trọng. (Ảnh dùng Cloudinary thì không bị ảnh hưởng.)

# 3. Chuyển app sang project mới

## 3.1. Deploy rules + indexes + storage rules

npx firebase-tools deploy --only firestore:rules,firestore:indexes,storage \

--project <PROJECT_MỚI>

## 3.2. Đổi biến môi trường (cả .env local VÀ Vercel)

| Biến môi trường | Dùng ở | Lấy giá trị mới từ | Đổi tại |
| --- | --- | --- | --- |
| VITE_FIREBASE_API_KEY | Client | Console → Project settings → Web app → apiKey | .env + Vercel |
| VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN | Client | authDomain | .env + Vercel |
| VITE_FIREBASE_PROJECT_ID | Client | projectId | .env + Vercel |
| VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET | Client | storageBucket | .env + Vercel |
| VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID | Client | messagingSenderId | .env + Vercel |
| VITE_FIREBASE_APP_ID | Client | appId | .env + Vercel |
| FIREBASE_PROJECT_ID | Server (api/) | Service account JSON → project_id | .env + Vercel |
| FIREBASE_CLIENT_EMAIL | Server (api/) | Service account JSON → client_email | .env + Vercel |
| FIREBASE_PRIVATE_KEY | Server (api/) | Service account JSON → private_key (giữ \n) | .env + Vercel |

- FIREBASE_PRIVATE_KEY: code server làm .replace(/\\n/g, "\n") → khi dán vào Vercel/.env giữ các ký tự xuống dòng dưới dạng \n.

- GIỮ NGUYÊN (không đổi): VITE_ADMIN_EMAILS, token Stringee, META_*, LMS_*, BLOB_READ_WRITE_TOKEN.

## 3.3. Redeploy

- Vercel: redeploy production (hoặc npx vercel deploy --prod) sau khi cập nhật env.

- Vào CMS bấm Lưu/Publish 1 lần để ghi lại snapshot Blob từ Firestore mới.

# 4. Kiểm thử (verify trước khi bỏ project cũ)

- Đăng nhập admin/sales bằng tài khoản cũ → vào được (Auth + UID OK).

- Thấy đủ leads, appointments, call logs, notifications, tasks, users (Firestore OK).

- CMS / chương trình học hiển thị đúng; trang public load bình thường.

- Upload 1 ảnh ở Media Library → lên bucket mới OK; ảnh cũ vẫn xem được (xem cảnh báo 2.3).

- Console project mới → Firestore Indexes đều "Enabled".

# 5. Cutover & Rollback

- Thời điểm: làm vào giờ vắng / tạm khóa nhập liệu. Dữ liệu ghi vào project cũ SAU khi copy sẽ không tự sang project mới — nếu cần, chạy lại script (idempotent) để đồng bộ phần phát sinh ngay trước khi cắt.

- Rollback nhanh: nếu lỗi, đổi lại các biến env về project cũ và redeploy — vì project cũ vẫn còn nguyên dữ liệu.

- Chỉ xóa/đóng project cũ sau khi project mới chạy ổn định vài ngày (và đã xử lý link ảnh Storage cũ).

# 6. Bảo mật

- 2 file service account key (cũ + mới) chứa private key — KHÔNG commit. Thêm vào .gitignore, vd: key-old.json, key-new.json, *serviceAccount*.json.

- Xóa file key khỏi máy sau khi migrate xong.

- Khi nhập env trên Vercel, dùng môi trường Production/Preview phù hợp; không in key ra log.

# Phụ lục — Script migrate Firestore

File: scripts/migrate-firestore.mjs (đã có trong repo).

- Đọc toàn bộ collection gốc ở project nguồn → ghi sang project đích, giữ nguyên document ID và subcollection (đệ quy).

- Tham số: --old <key.json>, --new <key.json>, --dry-run, --only a,b, --flat (bỏ qua subcollection cho nhanh).

- Có chặn an toàn: nếu project_id nguồn == đích thì dừng.

- Khuyến nghị: chạy --dry-run trước để xem số doc, rồi mới chạy thật.