# Kế hoạch tối ưu Landing Page METTA Summer

Trang: https://www.metta.edu.vn/p/metta-summer

File code: src/pages/public/MettaPlusLanding.tsx

Ngày lập: 24/06/2026

# 1. Tổng quan

Tài liệu liệt kê 5 hạng mục cần chỉnh trên landing page METTA Summer nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi (chuyển khách xem thành đăng ký). Mỗi hạng mục gồm: mục tiêu, hiện trạng, việc cần làm và vị trí trong code.

# 2. Bảng tóm tắt

| # | Hạng mục | Độ ưu tiên | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cố định header (sticky) trên mobile & desktop | Cao | Nhỏ (đã có sẵn) |
| 2 | Countdown reset cuối ngày trên nút CTA ở Hero | Cao | Vừa |
| 3 | Giá gạch 2.499k → 1.999k (-20%) | Cao | Vừa |
| 4 | Soát HTML text nội dung chính cho bot quảng cáo | Trung bình | Nhỏ |
| 5 | Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ nhẹ nút CTA (Hero + header) | Trung bình | Nhỏ |

# 3. Chi tiết từng hạng mục

## Hạng mục 1 — Cố định header khi cuộn (sticky)

- Mục tiêu: Khi cuộn xuống, header + nút “Đăng ký ngay” vẫn luôn hiện trên cả mobile lẫn desktop để khách bấm được bất kỳ lúc nào.

- Hiện trạng: ĐÃ CÓ SẴN. Header của landing đang dùng class sticky top-0 z-40 và có nút “Đăng ký ngay” mở popup đăng ký; nút này hiện trên cả mobile và desktop.

- Vị trí code: MettaPlusLanding.tsx, phần <header> (~dòng 1259–1269).

- Việc cần làm: Kiểm tra lại thực tế trên thiết bị (header có bị che bởi thanh địa chỉ trình duyệt mobile không), kiểm tra z-index không bị popup/section khác đè. Nếu đã hoạt động đúng thì hạng mục này coi như hoàn thành.

## Hạng mục 2 — Countdown reset cuối ngày trên nút CTA Hero

- Mục tiêu: Tạo cảm giác khẩn cấp (urgency) “ưu đãi trong ngày” — đồng hồ đếm ngược tới 00:00 và tự reset sang ngày mới, luôn còn thời gian.

- Hiện trạng: Chưa có.

- Vị trí: Ngay trên/dưới nút “Đăng ký ngay” ở Hero (MettaPlusLanding.tsx ~dòng 1012–1022).

- Việc cần làm: Viết hook useDailyCountdown() trả về chuỗi HH:MM:SS còn lại tới cuối ngày, cập nhật mỗi giây, tự dọn dẹp interval. Thêm 1 dòng nhỏ: “🔥 Ưu đãi kết thúc sau HH:MM:SS”.

- Lưu ý: Reset cuối ngày là dạng evergreen (urgency lặp lại); chấp nhận được, không bịa deadline giả quy mô lớn.

## Hạng mục 3 — Giá gạch 2.499.000đ → 1.999.000đ (-20%)

- Mục tiêu: Neo giá (price anchoring) — hiển thị giá gốc bị gạch 2.499.000đ, giá bán 1.999.000đ và nhãn -20% để tăng cảm nhận hời.

- Hiện trạng: Giá 1.999.000đ chỉ hiện trong popup đăng ký, một mức giá duy nhất, không có giá gạch.

- Vị trí: Popup SummerLandingRegistrationModal (~dòng 799–803 và 844); giá lấy từ SUMMER_DEAL_SIZE trong src/lib/constants.ts.

- Việc cần làm: Thêm field giá gốc (giá gạch) chỉnh được trong CMS — không hardcode. Bổ sung field vào cấu hình section (kèm giá trị mặc định 2.499.000đ) để admin tự sửa qua trình editor, đồng thời thêm % giảm tính tự động. Hiển thị định dạng: 2.499.000đ (gạch ngang) — 1.999.000đ — badge -20% ở popup; có thể thêm badge giá ở Hero/section Pass cho nổi.

- Đã chốt: Giá gốc (giá gạch), giá bán và % giảm đều là field chỉnh được trong CMS để admin tự cập nhật khi đổi ưu đãi, không cần sửa code. Cần bổ sung field tương ứng vào types/cms và trình editor section của landing.

## Hạng mục 4 — Soát HTML text cho bot quảng cáo

- Mục tiêu: Đảm bảo nội dung chính là chữ HTML thật (không nhúng chữ vào ảnh) để bot quảng cáo (Facebook, Google) đọc được, không bị từ chối quảng cáo.

- Hiện trạng: Cơ bản ĐÃ ĐẠT — toàn bộ tiêu đề, mô tả, lộ trình, bảng lịch tuần đều là HTML text. Ảnh chỉ dùng cho hero/gallery (đúng vai trò).

- Việc cần làm: Rà soát không còn banner/ảnh nào nhúng thông tin chính (giá, ưu đãi, lịch học) dưới dạng chữ trong ảnh. Bổ sung thẻ meta SEO (title, description, OG image) cho slug metta-summer — kiểm tra src/components/public/PublicSeo.tsx. Đảm bảo mỗi <img> có thuộc tính alt mô tả.

## Hạng mục 5 — Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ nhẹ nút CTA

- Mục tiêu: Nút “Đăng ký ngay” có hiệu ứng pulse (scale 1 → 1.05) nhẹ để thu hút mắt, không gây rối.

- Hiện trạng: Chưa có.

- Vị trí: Nút CTA ở Hero (~dòng 1013) và nút CTA ở header (~dòng 1264).

- Việc cần làm: Thêm keyframe pulse-cta vào src/index.css (scale 1 → 1.05, chạy ~2s lặp lại), gắn class vào 2 nút. Biên độ nhỏ để trông tinh tế, tránh “rẻ tiền”.

# 4. Không làm (loại khỏi phạm vi)

- Thanh CTA sticky riêng — đã có header dính, không cần thêm.

- Counter “số người đã đăng ký” nhảy số ảo — rủi ro mất uy tín với phụ huynh.

- Thêm nút CTA ở mọi section — hiện đã đủ (hero, section Pass, header, form cuối); thêm nữa sẽ rối.

# 5. Thứ tự triển khai đề xuất

B1. Xác nhận header sticky chạy đúng trên mobile/desktop (Hạng mục 1).

B2. Thêm hiệu ứng pulse cho nút CTA (Hạng mục 5) — nhanh, tác động thị giác ngay.

B3. Làm giá gạch 2.499k → 1.999k (Hạng mục 3).

B4. Thêm countdown reset cuối ngày vào Hero (Hạng mục 2).

B5. Soát HTML text + meta SEO (Hạng mục 4).